# แผนปฏิบัติงาน การใช้รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร

# แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในพื้นที่ จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ 
โดยจะทรงประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา) ได้รับมอบหมายจาก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.  ให้นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ไปดำเนินการเชื่อมโยง
และวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี ซึ่งจะเสด็จฯ  มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกิจกรรมของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (พอ.สว.) ในพื้นที่  จังหวัดยโสธร  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี  และศรีสะเกษ โดยจะทรงประทับแรม

ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ เพื่อเข้าปฏิบัติงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่

๒.๓ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่ร่วมรับเสด็จในการติดต่อ

ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓. เป้าหมาย

ตอบสนองภารกิจในการเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

๔. หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดอุบลราชธานี

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่  ๑๕ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารของรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่  ตามบัญชีฯ พร้อมติดตั้งเครื่องมือสื่อสารของรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่และทดสอบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ - ๒ วัน

๖.๒ ทำหนังสือประสานขอสนับสนุนรถตำรวจทางหลวงเพื่อนำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
ทั้งไปและกลับตามหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ข้อ ๔

๖.๓ ทำบันทึก ถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เพื่อขอรับสนับสนุนหมายเลขโทรศัพท์ข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และข่าย บริษัท  ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตั้งใช้งานให้กับรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

๖.๔ นำรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ออกไปติดตั้งระบบสื่อสารประจำพื้นที่ที่ปฏิบัติภารกิจ

๖.๕ ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารระบบโทรศัพท์  เครื่องโทรสาร  ระบบวิทยุ  ระบบสื่อสารข้อมูล ประจำศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่ พร้อมควบคุมดูแลเครื่องมือสื่อสาร และให้บริการด้านการ          ติดต่อสื่อสารตลอดภารกิจ

๖.๖ กำหนดตัวบุคคลรับผิดชอบอุปกรณ์  และมอบหมายกรอบการทำงาน

/ ๖.๗ ปฏิบัติงานตามคำสั่ง…

- ๒ -

๖.๗ ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชามอบหมายและรายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและเมื่อรื้อถอนอุปกรณ์ หลังเสร็จสิ้นภารกิจ

๖.๘ ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร ตามข้อ ๖.๑ ว่ามีเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารใดปกติ  ชำรุดเสียหาย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง  เมื่อกลับจากภารกิจ  เพื่อดำเนินการตรวจซ่อมและแก้ไขให้ใช้งานได้ดีตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ส่งมอบให้กับหัวหน้าชุดฯ ที่จะต้องปฏิบัติภารกิจในครั้งต่อไป

๗.  เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ

๗.๑  นายศุภชัย  ศรีแสง  	          หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ (ขับรถยนต์ดาวเทียมเคลื่อนที่เร็ว)

๗.๒  นายโยธิน  สง่าเนตร		พนักงานขับรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

๘.  งบประมาณ

ใช้งบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ   ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)   ดังนี้

ค่าเบี้ยเลี้ยง

- จนท. วันละ ๒๔๐ บาท  ๒ คน  จำนวน  ๔ วัน	จำนวนเงิน	    ๑,๙๒๐.- บาท

ค่าเช่าที่พัก (เหมาจ่าย)

-  จนท. วันละ ๘๐๐ บาท  ๒ คน  จำนวน  ๓  วัน    	จำนวนเงิน            ๔,๘๐๐.- บาท

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   เที่ยวไป เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง จาก ศสข.๔ (นม)
                            เที่ยวกลับ

- รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ๘๓-๗๕๕๐ นม	จำนวนเงิน	    ๒,๕๐๐.- บาท

- รถยนต์ดาวเทียมเคลื่อนที่เร็ว ษฐ ๗๔๐๓ กทม	          จำนวนเงิน	    ๒,๕๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน         ๑๑,๗๒๐.- บาท

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)                                 ๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สามารถสนับสนุนภารกิจหลักในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านสื่อสารได้อย่างคล่องตัว

๙.๒ ทำให้การประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๙.๓ สนองตอบความต้องการของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

๑๐. ผู้รับผิดชอบแผน

( นายศุภชัย  ศรีแสง )

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หัวหน้าชุดปฏิบัติการรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

๑๑. ผู้เสนอแผน

( นายธนิต   ฉันทากร )

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต  ๔  (นครราชสีมา)

๑๒. ผู้อนุมัติแผน

#### ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา